# 1번 E2E Gate 총괄 업무지시서

전체 코드리뷰가 아니라 stage 연결부와 full run GO/STOP을 판단하는 역할

기준 workspace: v2/   Run ID: v2_15seed   산출물 루트: v2/outputs/experiments/v2_15seed/

한 줄 책임 각 담당자의 1차 리뷰 결과를 모아 full benchmark GO/STOP을 판단한다.

# 1. 역할 목적

이 역할은 전체 코드를 다 외우거나 모든 파트를 리뷰하는 사람이 아니다. 각 담당자가 자기 파트 코드를 1차 리뷰한 결과를 취합하고, limited server run 전에 run_id, output path, stage 연결, smoke gate가 문서 계약과 맞는지 판단한다.

# 2. 담당 업무

2~5번 담당자의 1차 리뷰 보고를 취합한다.

v2/run.sh, CLI, manifest, paths, artifacts, scripts gate만 깊게 본다.

dry-run, aggregate, xai-bundle, report, dashboard가 같은 run_id/output root를 공유하는지 확인한다.

full 120 run 전에 P0/P1 문제와 나중에 고쳐도 되는 문제를 구분한다.

GO/STOP 판단을 팀장에게 보고한다.

# 3. 먼저 읽을 파일

v2/README.md

v2/docs/02_e2e_pipeline.md

v2/docs/06_execution_runbook.md

v2/docs/07_output_and_report_contract.md

v2/docs/15_runtime_code_validation_matrix.md

v2/docs/20_role_file_review_matrix.md

# 4. 책임 코드/산출물 범위

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 코드/설정 | v2/run.sh v2/pipeline/cli.py v2/pipeline/runner.py v2/pipeline/manifest.py v2/pipeline/paths.py v2/pipeline/schema.py v2/pipeline/artifacts.py v2/configs/v2_15seed.json v2/scripts/daily.sh v2/scripts/gate_check.py |
| 완료 산출물 | v2/outputs/experiments/v2_15seed/execution_status.csv v2/outputs/experiments/v2_15seed/benchmark/*.csv v2/outputs/experiments/v2_15seed/xai/evidence_bundle/*.json v2/outputs/experiments/v2_15seed/reports/final_report.md v2/outputs/experiments/v2_15seed/dashboard/index.html 검증 결과 체크리스트 |

# 5. 첫 실행 명령

| 목적 | 명령 |
| --- | --- |
| 문법 확인 | python3 -m compileall v2/runtime v2/pipeline v2/scripts |
| config 확인 | python3 -m json.tool v2/configs/v2_15seed.json >/tmp/v2_config_check.json |
| dry-run | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e benchmark --run-id v2_15seed --conditions A_B,D_B --seeds 42 --dry-run |
| 집계 smoke | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e aggregate --run-id v2_15seed |
| XAI bundle smoke | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e xai-bundle --run-id v2_15seed |
| report/dashboard smoke | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e report --run-id v2_15seed && PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e dashboard --run-id v2_15seed |
| gate check | python3 v2/scripts/gate_check.py --run-id v2_15seed --skip-sample-check |

# 1번이 직접 리뷰하지 않는 파일

학습 세부 로직: 2번이 v2/pipeline/training_adapter.py, v2/runtime/experiment_core.py, v2/runtime/run_experiments.py, v2/runtime/utils.py를 1차 리뷰한다.

통계 세부 로직: 3번이 v2/pipeline/statistics.py와 v2/pipeline/schema.py를 1차 리뷰한다.

XAI 세부 로직: 4번이 v2/pipeline/xai.py, v2/pipeline/xai_sampling.py, v2/pipeline/xai_bundle.py, v2/runtime/experiment_xai.py를 1차 리뷰한다.

보고서/대시보드: 5번이 v2/pipeline/reporting.py, v2/runtime/dashboard_app.py, v2/runtime/experiment_dashboard.py를 1차 리뷰한다.

# 서버 실행 전 금지선

A_B seed 42 실제 smoke 전에는 full benchmark를 시작하지 않는다.

A_B/D_B seed 42 paired smoke 전에는 통계 결과를 확정하지 않는다.

report/dashboard가 생성되지 않으면 발표자료 담당에게 결과를 넘기지 않는다.

# 6. 완료 기준

dry-run이 2개 selected unit을 생성한다.

aggregate/report/dashboard stage가 빈 결과 또는 smoke 결과에서 죽지 않는다.

output root가 v2_15seed 아래로 고정된다.

full 120 run 전에 막아야 할 P0/P1 문제가 목록화된다.

# 7. 주의할 위험

실제 학습 성공과 dry-run 성공을 혼동하면 안 된다.

2~5번의 파트별 코드리뷰를 대신 떠안으면 병목이 된다.

v1 archive 문서를 실행 기준으로 삼으면 안 된다.

경로 문제는 서버에서 바로 시간 손실로 이어지므로 사소하게 보지 않는다.

# 8. AI 도구에 줄 지시문

복붙 프롬프트 너는 HateSpeachStudy v2의 E2E Gate 총괄 담당자다. 전체 코드리뷰를 떠안지 말고 v2/run.sh, v2/pipeline/cli.py, runner.py, manifest.py, paths.py, artifacts.py, v2/scripts/daily.sh, gate_check.py를 중심으로 run_id, output path, stage 연결, smoke/full gate가 맞는지 검토해라. 2~5번 담당자의 1차 리뷰 결과를 취합해 GO/STOP 판단표를 만들어라.

# 9. 보고 방식

공통 보고 양식 맡은 역할 / 확인한 파일 / 실행한 명령 / 생성된 산출물 / 발견한 문제 / 수정한 내용 / 아직 불확실한 부분 / 다음 사람이 이어받아야 할 것