# v2 End-to-End 모델 및 업무하달 브리프

목적: 팀원 5명이 v2만 보고 학습, 통계, XAI, report/dashboard 검증을 나눠 수행하도록 기준을 고정한다.

Run ID: v2_15seed   Canonical output: v2/outputs/experiments/v2_15seed/   작성 기준: 2026-05-13

결론 v2는 독립 실행 기준으로 정리됐다. 팀원은 v1을 열지 않고 v2/runtime, v2/pipeline, v2/docs만 기준으로 학습 smoke, 통계 집계, XAI evidence bundle, report/dashboard 검증을 진행한다.

# 1. v2의 기준 원칙

v1은 archive/reference이며 새 실행의 기준 코드가 아니다.

학습, 평가, 추론, XAI runtime은 v2/runtime 안에 둔다.

end-to-end orchestration은 v2/pipeline 안에서 관리한다.

모든 새 산출물은 v2/outputs/experiments/v2_15seed/ 아래에 저장한다.

full benchmark는 smoke gate 통과 전에는 시작하지 않는다.

# 2. End-to-End 파이프라인

benchmark: 8조건 x 15 seed 학습 실행과 metrics/history/predictions/checkpoint 저장

aggregate: 완료 run의 metrics를 모아 summary, paired tests, Holm 보정 결과 생성

xai-primary: A_B와 D_B를 모든 seed에서 비교해 explanation stability 확인

xai-deep: median-performing checkpoint로 상세 case 분석

xai-ablation: 8조건 전체의 경량 XAI 비교

xai-bundle: raw XAI artifact를 report/dashboard용 evidence bundle로 통합

report: final_report.md와 final_report.docx 생성

dashboard: dashboard/index.html 생성

# 3. 현재 코드 상태

| 영역 | 상태 | 다음 확인 |
| --- | --- | --- |
| v2 runtime | v2/runtime에 학습/XAI/대시보드 코드 배치 | A_B seed 42 실제 학습 smoke |
| benchmark adapter | training_adapter.py가 v2/runtime 학습 호출 | metrics, predictions, checkpoint 생성 확인 |
| statistics | paired test, Holm, CI, Cohen dz 계산 가능 | smoke 결과로 paired row 생성 확인 |
| XAI bundle | evidence bundle 파일 계약 생성 가능 | 실제 XAI artifact를 읽어 claim 채우기 |
| report/dashboard | Markdown, Word, HTML scaffold 생성 | 실제 결과 기반 표/문장 렌더링 |

# 4. 팀원 5명 역할 배분

| 사람 | 역할 | 기간 | 책임 코드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1번 | Runtime Training 검증 | D0-D2 | v2/runtime/experiment_core.py, utils.py |
| 2번 | Adapter/CLI 검증 | D0-D3 | v2/pipeline/training_adapter.py, runner.py, artifacts.py |
| 3번 | Statistics / Inference Output | D1-D6 | v2/pipeline/statistics.py, schema.py |
| 4번 | XAI Runtime / Evidence Bundle | D2-D8 | v2/runtime/experiment_xai.py, xai.py, xai_bundle.py |
| 5번 | Integration / Report / Server | D0-D10 | v2/run.sh, cli.py, reporting.py, dashboard code |

# 5. 서버 실행 Gate

Full run 금지 조건 아래 smoke gate가 통과하기 전에는 8 conditions x 15 seeds = 120 benchmark를 시작하지 않는다.

v2_runtime_import_smoke 통과

A_B seed 42 단일 학습 성공

A_B/D_B seed 42 paired smoke 성공

metrics.json, history.csv, run_config.json, predictions.csv, checkpoint 생성

aggregate가 smoke 결과를 읽고 paired_tests row 생성

checkpoint_path와 predictions_path가 v2 output root 내부를 가리킴

report/dashboard stage가 실패하지 않음

# 6. 실행 명령

| 목적 | 명령 |
| --- | --- |
| 상태 확인 | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e status --run-id v2_15seed |
| dry-run | PYTHON_BIN=python3 ./v2/run.sh e2e benchmark --run-id v2_15seed --conditions A_B,D_B --seeds 42 --dry-run |
| 첫 smoke | PYTHON_BIN=/path/to/venv/bin/python ./v2/run.sh e2e benchmark --run-id v2_15seed --conditions A_B --seeds 42 --execute --resume |
| paired smoke | PYTHON_BIN=/path/to/venv/bin/python ./v2/run.sh e2e benchmark --run-id v2_15seed --conditions A_B,D_B --seeds 42 --execute --resume |
| 집계 | PYTHON_BIN=/path/to/venv/bin/python ./v2/run.sh e2e aggregate --run-id v2_15seed |
| XAI bundle | PYTHON_BIN=/path/to/venv/bin/python ./v2/run.sh e2e xai-bundle --run-id v2_15seed |
| 보고서 | PYTHON_BIN=/path/to/venv/bin/python ./v2/run.sh e2e report --run-id v2_15seed |

# 7. 통계와 XAI 해석 기준

15 seed는 학습 stochasticity를 추정하기 위한 반복 단위다.

조건 비교는 같은 seed끼리 묶는 paired design으로 계산한다.

p-value만 보고하지 않고 mean difference, 95% CI, effect size를 함께 보고한다.

여러 비교는 Holm-Bonferroni로 보정한다.

XAI는 모델 설계의 인과 증명이 아니라 사후 검증 근거다.

report/dashboard는 raw XAI case보다 xai_claims.json과 xai_dashboard_bundle.json을 우선 소비한다.

# 8. 팀원에게 보낼 기본 문장

복사해서 전달 우리는 HateSpeachStudy의 v2_15seed end-to-end 파이프라인을 구현 중입니다. 실행 기준 코드는 v2/runtime과 v2/pipeline입니다. 모든 새 산출물은 v2/outputs/experiments/v2_15seed/ 아래에 저장해야 합니다. 자기 담당 파일 밖을 수정해야 하면 이유와 변경 범위를 먼저 설명해주세요.

# 9. Claude/Gemini/Cursor용 Portable AI Skills

Claude Code는 v2/CLAUDE.md를 먼저 읽고, 자기 역할에 맞는 v2/ai_skills/*/SKILL.md를 읽게 한다.

Gemini CLI 또는 Gemini Code Assist는 v2/GEMINI.md와 v2/ai_skills/common_project_rules.md를 먼저 읽게 한다.

Cursor, Antigravity, chat형 도구는 v2/ai_skills/README.md의 사용법과 역할별 SKILL.md를 그대로 붙여 넣어도 된다.

Codex 계열 도구는 v2/ai_skills/hatespeech-v2-* 폴더를 local skills directory로 복사해도 된다.

모든 도구는 같은 handoff 형식과 같은 smoke/full-run gate를 사용한다.

| 작업 | 읽힐 Skill |
| --- | --- |
| 전체 통합 | v2/ai_skills/hatespeech-v2-e2e/SKILL.md |
| 학습/benchmark | v2/ai_skills/hatespeech-v2-benchmark/SKILL.md |
| 통계/aggregate | v2/ai_skills/hatespeech-v2-statistics/SKILL.md |
| XAI/evidence bundle | v2/ai_skills/hatespeech-v2-xai/SKILL.md |
| report/dashboard | v2/ai_skills/hatespeech-v2-report-dashboard/SKILL.md |
| 리뷰/preflight | v2/ai_skills/hatespeech-v2-review/SKILL.md |